| Администрация города Липецка Департамент ЖКХ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛИПЕЦКТЕПЛОСЕТЬ» | ТИПОВОЙ ДОГОВОР о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам горячего водоснабжения |
| --- | --- |

| г. Липецк | « |  | » |  | 20 | 26 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место заключения договора) |  |  |  |  |  |  |  |

Муниципальное Унитарное предприятие «Липецктеплосеть», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Бондаревского Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное учреждение здравоохранения «Липецкая Районная больница», именуемое в дальнейшем заявитель, в лице главного врача Николаева Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель, обязуется самостоятельно либо с привлечением третьих лиц выполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта (подключаемый объект) «Создание женских консультаций, в том числе в составе других организаций, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах. Женская консультация ГУЗ «Липецкая районная больница»» расположенный на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0011204:10 площадью 30 142 кв. м. по адресу: Российская федерация, Липецкая область, городской округ Липецк, г. Липецк, ул. Монтажников, д. 3а, принадлежащий заказчику на праве собственности, свидетельство о государственной регистрации права серия 48 АГ № 532649 от 07.04.2014 г. в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № КУВИ-001/2025-229338405 от 18.12.2025 г. с видом разрешенного использования – центральная районная больница, на котором предусматривается потребление горячей воды (далее — объект) в соответствии с параметрами подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения, приведенными приложением № 1, а заявитель обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению (технологическому присоединению) и оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению) объекта.

1.2. Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) объекта к системе горячего водоснабжения и обязательства сторон по их выполнению, приводится в приложении № 2 к настоящему договору.

1.3. Подключение (технологическое присоединение) подключаемого объекта заявителя осуществляется в точке присоединения подключаемого объекта в соответствии с приложением № 1 (схема подключения), если иное не предусмотрено настоящим договором.

1.4. Исполнитель, обязуется обеспечить в точке присоединения  объекта, указанной в параметрах подключения (технологического присоединения) к централизованной системе горячего водоснабжения, приведенных в приложении № 1  к настоя-

| щему договору, величину подключаемой мощности (нагрузки) в размере | 0,23 | м3/час отпуска |
| --- | --- | --- |

горячей воды.

1.5. Срок подключения (технологического присоединения) объекта — 18 месяцев со дня заключения договора (подписания обеими сторонами) о подключении при условии своевременного и надлежащего исполнения заявителем своих обязательств по настоящему договору в части подготовки объекта заявителя к подключению (технологическому присоединению) и оплаты услуг по подключению (технологическому присоединению) объекта, если более длительные сроки не указаны в зявке заявителя (п. 62 ПП РФ № 2130).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

а) осуществить мероприятия по строительству (реконструкции, модернизации) водопроводных сетей и (или) объектов системы горячего водоснабжения на них до наружной стены строящегося (подключаемого) объекта, а также по подготовке водопроводных сетей к подключению (технологическому присоединению) объекта и подаче горячей воды не позднее срока, установленного п.п. 1.5. настоящего договора;

б) осуществить необходимые действия по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения, не позднее установленного настоящим договором срока подключения, в том числе:

осуществить допуск к эксплуатации узла учета горячей воды в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод»;

установить пломбы на приборах учета (узлах учета), кранах и задвижках на их обводах;

установить техническую готовность внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования, подключаемого (технологически присоединяемого) объекта к подаче горячей воды на такой объект;

осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе горячего водоснабжения сетей горячего водоснабжения заявителя и оборудования объекта, но не ранее установления заявителем технической готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого (технологически присоединяемого) объекта к подаче горячей воды на такой объект и завершения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования подключаемого (технологически присоединяемого) объекта к водопроводным сетям;

осуществить проверку соблюдения параметров подключения (технологического присоединения) заявителем части мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта приведенных в приложениях № 1, 2. В случае обнаружения нарушений параметров подключения (технологического присоединения) объекта исполнитель направляет замечания, выявленные в ходе проверки выполнения параметров подключения (технологического присоединения) объекта, и срок их устранения указываются в уведомлении о необходимости устранения замечаний, выдаваемом исполнителем заявителю не позднее 10 рабочих дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении параметров подключения (технологического присоединения) объекта. В случае согласия с полученным уведомлением заявитель устраняет выявленные нарушения в предусмотренный уведомлением срок и направляет исполнителю уведомление об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. После получения указанного уведомления исполнитель повторно осуществляет проверку соблюдения параметров подключения (технологического присоединения) объекта и в случае отсутствия нарушений подготавливает и подписывает акт о подключении (технологическом присоединении) объекта по форме согласно приложению № 3 в течение 14 рабочих дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении мероприятий, но в любом случае не позднее срока подключения (технологического присоединения) объекта. В случае несогласия с полученным уведомлением заявитель вправе возвратить исполнителю полученное уведомление о необходимости устранения замечаний с указанием причин возврата и требованием о подготовке и направлении для последующего оформления акта о подключении (технологическом присоединении) объекта;

2.2. Исполнитель имеет право:

б) перенести срок подключения объекта, указанный в пункте 1.5. настоящего договора, на период, равный увеличению срока исполнения заявителем своих обязательств, без изменения порядка и сроков оплаты по настоящему договору в случае невыполнения заявителем своих обязательств по настоящему договору в установленные настоящим договором сроки, в том числе в случае:

несоблюдения установленных сроков подготовки внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) и подаче горячей воды;

несоблюдения установленных пунктом 3 настоящего договора сроков внесения платы за подключение (технологическое присоединение) объекта;

в) отказать заявителю в изменении параметров подключения (технологического присоединения) объекта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в случаях отсутствия технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта.

2.3. Заявитель обязан:

а) выполнить параметры подключения (технологического присоединения) объекта части мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта приведенных в приложении № 2., в том числе осуществить мероприятия по подготовке внутридомовых сетей заявителя и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) и подаче горячей воды, и направить исполнителю соответствующее уведомление о выполнении параметров подключения (технологического присоединения) объекта не позднее срока подключения указанного в п.п. 1.5. настоящего договора .

б) предоставить исполнителю 1 экземпляр утвержденной в установленном порядке проектной документации, содержащей сведения об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (п. 27 ПП РФ 2130). Указанная документация предоставляется заявителем при направлении уведомления о выполнении параметров подключения (технологического присоединения) объекта;

в) направить исполнителю предложение о внесении изменений в настоящий договор (в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта, влекущих изменение величины подключаемой мощности (нагрузки), местоположения точки подключения и других сведений, содержащихся в параметрах подключения (технологического присоеди-

| нения) в течение | 10 | рабочих дней со дня внесения изменений в проектную документацию. |
| --- | --- | --- |

Изменение величины подключаемой мощности (нагрузки) не может превышать величину максимальной мощности (нагрузки), определенную техническими условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе горячего водоснабжения № 4 от 24.04.2026 г., полученными в порядке, установленном Правилами подключения;

г) оборудовать узлы учета средствами измерений до ввода объекта в эксплуатацию;

д) обеспечить доступ исполнителю для проверки выполнения заявителем параметров подключения (технологического присоединения) внутридомовых сетей объекта к централизованной системе горячего водоснабжения и опломбирования средств измерений, кранов и задвижек на их обводах после уведомления исполнителя о выполнении параметров подключения (технологического присоединения);

е) обеспечить беспрепятственный доступ исполнителя на земельный участок принадлежащем заявителю для проведения работ по укладке сетей горячего водоснабжения, от точки присоединения до наружной стены строящегося (подключаемого) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения;

ж) внести плату за подключение (технологическое присоединение) объекта в размере и в сроки, которые установлены разделом 3 настоящего договора.

2.4. Заявитель имеет право:

получать в согласованные с исполнителем сроки информацию о ходе выполнения предусмотренных параметрами подключения объекта к централизованной системе горячего водоснабжения мероприятий по строительству (реконструкции, модернизации) объектов системы горячего водоснабжения и водопроводных сетей, необходимых для подключения (технологического присоединения) объекта.

2.4.1. Акт о выполнении мероприятий по обеспечению технической возможности подключения (технологического присоединения) подписывается сторонами в течение 14 рабочих дней со дня истечения предусмотренного настоящим договором срока подключения (технологического присоединения) в случае невыполнения заявителем в установленный настоящим договором срок мероприятий по подготовке внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе горячего водоснабжения и подаче горячей воды по форме согласно приложению № 5.

3. Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта,

порядок и сроки оплаты по настоящему договору

3.1. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения приведен в приложении № 4.

3.2. Оплата по настоящему договору в размере, предусмотренном пунктом 3.1. настоящего договора, осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет исполнителя в следующем порядке:

| а) сумма в размере |  |
| --- | --- |

рублей (не более 35 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения), в том числе налог на добавленную

| стоимость 18 процентов — |  | рублей, подлежит выплате исполнителю |
| --- | --- | --- |

в течение 15 календарных дней со дня заключения настоящего договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения;

| б) сумма в размере |  |
| --- | --- |

рублей (не более 50 процентов платы за подключение), в том числе налог на добавленную

| стоимость 18 процентов — |  | рублей, подлежит выплате исполнителю |
| --- | --- | --- |

в течение 90 календарных дней со дня заключения настоящего договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения, но не позднее фактического подключения объекта;

| в) сумма в размере |  |
| --- | --- |

рублей (оставшаяся часть платы за подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения), в том числе налог на добавленную стоимость

| 18 процентов — |  | рублей, подлежит выплате исполнителю |
| --- | --- | --- |

в течение 15 календарных дней со дня подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта.

В случае если сроки фактического присоединения объекта заявителя не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заявителя, а исполнителем выполнены все необходимые мероприятия для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и выполнения работ по подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня подписания акта о выполнении мероприятий по обеспечению технической возможности подключения (технологического присоединения) по форме согласно приложению N 3 либо в течение 10 календарных дней со дня получения заявителем уведомления исполнителя о расторжении настоящего договора в одностороннем порядке, но не позднее срока подключения (технологического присоединения), указанного в настоящем договоре.

3.3. Изменение размера платы за подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения возможно по соглашению сторон в случае изменения параметров подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения, а также изменения этих параметров в части изменения величины подключаемой нагрузки, местоположения точки присоединения или подключения (технологического присоединения) и требований к прокладке и изоляции объектов системы горячего водоснабжения, сетей горячего водоснабжения и (или) иных водопроводных сетей. При этом порядок оплаты устанавливается соглашением сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Сторона настоящего договора при нарушении ею сроков исполнения обязательств обязана уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку и возместить реальный ущерб в соответствии с гражданским законодательством.

4.3. Споры сторон, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров сторон, а в случае недостижения сторонами соглашения споры и разногласия, возникающие из настоящего договора, подлежат разрешению в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия настоящего договора

5.1. Настоящий договор считается заключенным с даты его подписания сторонами, если иное не предусмотрено настоящим договором.

5.2. Настоящий договор заключен на срок 18 месяцев со дня заключения договора (подписания обеими сторонами).

6. Прочие условия

6.1. Все изменения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями (при наличии печатей) обеих сторон.

6.2. Сторона в случае изменения местонахождения (адреса) или банковских реквизитов обязана письменно в течение 5 дней проинформировать об этом другую сторону.

6.3. Отношения, не урегулированные настоящим договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

6.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

7. Адреса и платежные реквизиты сторон

Исполнитель	Заявитель

КПП; 482501001; 481301001. Идентификационный номер; 4826001982; 4813004947. Полное наименование предприятия; Муниципальное Унитарное Предприятие «Липецктеплосеть»; Государственное учреждение здравоохранения «Липецкая районная больница». Краткое наименование предприятия; МУП «Липецктеплосеть»; ГУЗ «Липецкая РБ». Юридический адрес; 398032, г. Липецк, ул. Московская, 20; 398510, Липецкая область, Муниципальный округ Липецкий , с. Боринское ул. Больничная, д. 7. Почтовый адрес; 398032, г. Липецк, ул. Московская, 20; 398902, г. Липецк, ул. Монтажников, 3а. Расчетный счет; 40702810401000058238; Номер казначейского счета: 03224643420000004600. Наименование банка; ПАО БАНК «ЗЕНИТ» г. МОСКВА; ОКЦ №1 Волго-Вятского ГУ Банка России УФК по Липецкой области г. Липецк (ГУЗ «Липецкая РБ» л/с 22007000450). БИК; 044525272; 042202112. Номер корсчета; 30101810000000000272; ЕКС: 40102810945370000112. . Директор МУП «Липецктеплосеть» Главный врач ГУЗ «Липецкая РБ» _______________Д.Н. Бондаревский _____________ С.В. Николаев М.П. М.П. «____» _______________ 2026 г. «_____» ____________2026 г.

Приложение № 1

к типовому договору о подключении

(технологическом присоединении)

к централизованным системам

горячего водоснабжения

| Администрация города Липецка | УТВЕРЖДАЮ Директор МУП «Липецктеплосеть» ______________ Д.Н. Бондаревский «______» ______________2026г. |
| --- | --- |
| Департамент ЖКХ |  |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ |  |
| «ЛИПЕЦКТЕПЛОСЕТЬ» |  |
| 398042, г. Липецк, ул. Московская, 20 |  |
| Тел./факс: (4742) 31-64-57 |  |
| E-mail: mup_teplo@mail.ru |  |
| ОКПО 03218490 ОГРН 1024840828275 |  |
| ИНН/КПП 4826001982/482501001 |  |

Технические условия

подключения объекта к сетям горячего водоснабжения

№ 4 от 24.04.2026 года

Срок действия технических условий подключения: три года с даты выдачи.

Объект, адрес: «Создание женских консультаций, в том числе в составе других организаций, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах. Женская консультация ГУЗ «Липецкая районная больница»» расположенный по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Монтажников, 3а, (ЗУ № 48:20:0011204:10).

Заявитель: – Государственное учреждение здравоохранения «Липецкая районная больница», юридический адрес: 398510, Липецкая область, Муниципальный округ Липецкий, с. Боринское, ул. Больничная, д. 7, почтовый адрес: 398902, г. Липецк, ул. Монтажников, д. 3а, тел. +7(4742) 40-01-92, эл. адрес: lipetskaya-rb@zdrav48.ru.

1. Источник горячего водоснабжения – ЦТП по ул. Детская. Рекомендуем предусмотреть резервный источник горячего водоснабжения на период гидравлических испытаний.

2. Точка присоединения - существующая сеть горячего водоснабжения d57мм, d32мм по                            ул. Монтажников, 3а.

3. Температура теплоносителя в подающем трубопроводе для системы ГВС: 60˚С.

4. Схема подключения трубопроводов – четырехтрубная.

5. Система ГВС – закрытая.

6. Фактические параметры работы сети горячего водоснабжения:

6.1. отметка напора в прямом трубопроводе 56,0 ± 5,6 м;

отметка напора в обратном трубопроводе 48,0 ± 4,8 м;

располагаемый напор 8,0 ± 0,8 м;

7. Отметка линии статического напора – 218,8 м (абс. отм.)

8. Разрешенный максимум горячего водоснабжения: максимальный суточный расход воды: Qгвс.сут=0,176 м3/сут, Qгвс=0,01926 Гкал/ч;

9. При производстве строительно-монтажных работ обеспечить выполнение п. 17 ст. 14 ФЗ № 190 от 27.07.2010.

9.1 В тепловом пункте объекта предусмотреть установку коммерческих приборов учета горячей воды и контроля параметров теплоносителя в соответствии с:

- Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утверждены постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

- Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утверждена приказом Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр.

- МИ 2813-2003 ГСИ. Учет тепловой энергии и количества теплоносителя. Алгоритмы реакции теплосчетчиков на нештатные ситуации при учете тепловой энергии.

- Методические рекомендации по техническим требованиям к системам и приборам учета тепловой энергии, утверждены приказом Минпромторга от 21.01.2011 № 57.

- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

9.2 При разработке проектной документации включить следующие разделы:

-общие данные;

-схема электрическая питания;

-схема электрическая подключения приборов комплекта теплосчетчика;

-схема соединения внешних проводок;

-схема тепловой сети от наружной стены здания до вводных задвижек приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя, установленных в тепловом пункте подключаемого объекта.

-выполнить расчет тепловых потерь от наружной стены здания до места установки приборов учета в тепловом пункте объекта

-план подключения потребителя к тепловой сети;

-принципиальная схема теплового пункта с узлом учета;

-копия договора теплоснабжения с приложением актов разграничения балансовой принадлежности и сведения о расчетных нагрузках;

-план расположения оборудования узла учета тепловой энергии;

-установочный чертеж узла учета тепловой энергии и теплоносителя;

-настроечная база данных, вводимая в тепловычислитель (в том числе при переходе на летний и зимний режимы работы);

-схема пломбирования средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета тепловой энергии и теплоносителя;

-гидравлический расчет узла учета тепловой энергии и теплоносителя;

-спецификация оборудования;

-расчет погрешности определения тепловой энергии и массы теплоносителя, отобранного на       нужды горячего водоснабжения;

-техническое задание на проектирование узла учета с указанием заданных границ погрешности измерения тепловой энергии и массы воды, израсходованной на нужды горячего водоснабжения, утвержденное Заказчиком и согласованное с энергоснабжающей организацией;

-акт об обследовании помещений, в которых установлены средства измерений, на предмет           соответствия паспортным данным условий эксплуатации приборов учета;

-расчет тепловых потерь по трубопроводам от границы балансовой принадлежности до места      установки узла учета;

-перечень фиксируемых нештатных ситуаций с указанием алгоритма реакции теплосчетчика;

-расход теплоносителя по теплопотребляющим установкам по часам суток в зимний и летний периоды;

-для узлов учета в зданиях (дополнительно) - таблица суточных и месячных расходов тепловой энергии по теплопотребляющим установкам;

-методика расчета с энергоснабжающей организацией.

9.3 Проект узла учета горячей воды и теплоносителя подлежит согласованию с теплоснабжающей организацией. Проектная документация предоставляется в 2-х экземплярах в бумажном виде и один экземпляр в электронном виде в формате PDF.

9.4 Требования к средствам измерений:

- узел учета должен оборудоваться теплосчетчиками и приборами учета, типы которых внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений;

- средства измерений должны обеспечивать измерение количества тепловой энергии и воды,         израсходованной на нужды горячего водоснабжения, в соответствии с уравнениями измерений, регламентированными нормативными документами и утвержденным установленным образом;

- теплосчетчик должен быть снабжен защитными устройствами, предотвращающими возможность разборки, перестановки или переделки теплосчетчика без очевидного повреждения защитного устройства (пломбы);

- программное обеспечение теплосчетчика должно обеспечивать защиту от несанкционированного вмешательства в условиях эксплуатации;

вычислитель теплосчетчика должен иметь нестираемый архив, в который заносятся основные технические характеристики и настроечные коэффициенты прибора. Данные архива выводятся на дисплей прибора и (или) компьютер. Настроечные коэффициенты заносятся в паспорт прибора. Любые изменения должны фиксироваться в архиве.

В соответствии с п. 17 «Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения» Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115 обязательства МУП «Липецктеплосеть» по обеспечению подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения данных технических условий Заявитель не обратится с заявлением о подключении объекта.

Схема подключения

Женская

Консультация

объект подключения

Проектируемый

участок т/с

протяженность

и диаметр

ТК

сущ.

Точка присоединения

определить в ходе

проектирования

ТК проектируемая

2d=108 мм

d=57 мм

d=32 мм

сущ. т/с

Стационар № 2

Граница земельного участка заявителя

Составил:

Начальник ПТО								Е.Б. Свинцова

Приложение №2

к типовому договору о подключении

(технологическом присоединении)

к централизованным системам

горячего водоснабжения

МЕРОПРИЯТИЯ

по подключения (технологического присоединения)

к централизованной системе горячего водоснабжения

| № |  | от « |  | » |  | 20 | 26 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Основание | ПП РФ № 2130 от 30.11.2021г |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подключаемый объект |  | «Создание женских консультаций, в том числе в составе других |  |
|  |  | организаций, для оказания медицинской помощи женщинам, в |  |
|  |  | том числе проживающим в сельской местности, поселках город |  |
|  |  | ского типа, малых городах. Женская консультация ГУЗ «Липец- |  |
|  |  | кая районная больница»» |  |
| Кадастровый номер земельного участка |  |  | 48:20:0011204:10 |

Точка присоединения (технологического присоединения) к централизованной системе горячего

| водоснабжения | существующая сеть горячего водоснабжения d57мм, d32мм по ул. Монтажников, |
| --- | --- |
|  | 3а. |

1. Мероприятия, выполняемые Исполнителем:

1.1 Разработать проектно-сметную и рабочую документацию на строительство сети горячего водоснабжения от точки присоединения до наружной стены строящегося (подключаемого) объекта (женская консультация).

1.2 Осуществить подключение строящегося объекта (женская консультация) от существующей сети горячего водоснабжения (смотреть схему подключения).

1.3 Способ прокладки сети горячего водоснабжения осуществить по 4-х трубной схеме, данные работы выполнить в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003.

1.4 Порядок оформления, объем проектно-сметной документации и перечень документов для ввода объекта в эксплуатацию согласовать с отделом технического надзора Верхне-Донского Управления Ростехнадзора по Липецкой области (ул. А.Невского,3).

1.5 Получить разрешения на допуск в эксплуатацию вновь построенной тепловой сети в Управлении Ростехнадзора по Липецкой области (ул. А. Невского, 3).

2. Мероприятия, выполняемые заявителем:

2.1 Разработать проектную документацию на узел учета горячей воды и теплоносителя.

2.2. Предусмотреть защиту систем горячего водоснабжения от превышения допустимых параметров теплоносителя.

2.3. Получить разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки в Управлении Ростехнадзора по Липецкой области (ул. А. Невского, 3).

2.4. Заявитель обязан предоставить беспрепятственный доступ должностным лицам МУП «Липецктеплосеть» для контроля за режимом теплопотребления, техническим состоянием и эксплуатацией систем теплопотребления.

2.5. После завершения монтажа внутридомовых сетей, приборов учета и теплосчетчиков, заявитель должен уведомить МУП «Липецктеплосеть» для проведения проверки соответствия выполненных работ техническим условиям.

2.6. Подписать составленный Исполнителем акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче горячего водоснабжения (при отсутствии возражений).

2.7. Осуществить не позднее срока подключения, предусмотренного Договором, (но не ранее подписания акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта Заявителя к подаче горячего водоснабжения), действия по подключению к централизованным сетям горячего водоснабжения внутридомовых сетей и оборудования объекта Заявителя.

Директор МУП «Липецктеплосеть»		Главный врач ГУЗ «Липецкая РБ»

_______________Д.Н. Бондаревский				_____________ С.В. Николаев

М.П.	    			М.П.

«____» _______________ 2026 г.	 		«_____» ____________2026 г.

Приложение № 3

к типовому договору о подключении

(технологическом присоединении)

к централизованным системам

горячего водоснабжения

АКТ

о подключении (технологическом присоединении) объекта

| Муниципальное унитарное предприятие «Липецктеплосеть» |  |  |  |  | , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице |  |  |  | директора Бондаревского Дмитрия Николаевича |  |
|  |  |  |  |  | , |
| (наименование должности, фамилия, имя, отчество) |  |  |  |  |  |
| действующего на основании |  | Устава |  |  | , |
|  |  | (положение, устав, доверенность — указать нужное) |  |  |  |
| с одной стороны, и | Государственное учреждение здравоохранения «Липецкая Районная больница» |  |  |  | , |
|  | (наименование организации) |  |  |  |  |
| именуемое в дальнейшем заявителем, в лице |  |  | главного врача Николаева Сергея Владимировича |  |  |
|  |  |  |  |  | , |
| (наименование должности, фамилия, имя, отчество) |  |  |  |  |  |
| действующего на основании |  | Устава |  |  | , |
|  |  | (положение, устав, доверенность — указать нужное) |  |  |  |

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что:

а) исполнитель подтверждает техническую готовность объектов централизованной системы горячего водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта и завершение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных

| и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта | «Создание женских консультаций, в том |
| --- | --- |
| числе в составе других организаций, для оказания медицинской помощи женщинам, в том |  |
| числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах. |  |
| Женская консультация ГУЗ «Липецкая районная больница»» |  |
| (объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление горячей воды, объект централизованных систем горячего водоснабжения — указать нужное) |  |

(далее — объект) к централизованной системе горячего водоснабжения в полном объеме в порядке и сроки, которые предусмотрены договором о подключении (технологическом присоединении)

| объекта к централизованной системе горячего водоснабжения от « |  |  |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | (далее — договор о подключении); |  |  |  |  |  |  |

б) узел учета допущен к эксплуатации по следующим результатам проверки узла учета:

|  | ; |
| --- | --- |
| (дата, время и местонахождение узла учета) |  |
|  | ; |
| (фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке) |  |
|  | ; |
| (результаты проверки узла учета) |  |
|  | ; |
| (показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы)) |  |

в) исполнитель выполнил мероприятия, предусмотренные Правилами горячего водоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 642 «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83», договором о подключении, включая осуществление фактического подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения исполнителя.

Максимальная величина мощности в точке (точках) присоединения составляет:

| в точке 1 |  | м3/сут ( |  | м3/час); |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Величина подключенной нагрузки объекта отпуска горячей воды составляет:

| в точке 1 |  | м3/сут ( |  | м3/час); |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Точка (точки) присоединения (технологического присоединения) объекта:

| точка 1 |  | ; |
| --- | --- | --- |

г) границей балансовой принадлежности водопроводных сетей централизованной системы го-

| рячего водоснабжения исполнителя и заявителя является |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | . |

Схема границы балансовой принадлежности

|  | ; |
| --- | --- |
| (указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности водопроводных сетей централизованной системы горячего водоснабжения исполнителя и заявителя) |  |

д) границей эксплуатационной ответственности является:

|  | . |
| --- | --- |

Схема границы эксплуатационной ответственности:

|  | . |
| --- | --- |
| (указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности водопроводных сетей централизованной системы горячего водоснабжения исполнителя и заявителя) |  |

Исполнитель:	Заявитель:

Директор МУП «Липецктеплосеть»		Главный врач ГУЗ «Липецкая РБ»

_______________Д.Н. Бондаревский				_____________ С.В. Николаев

М.П.	    	М.П.

«____» _______________ 2026 г.	 		«_____» ____________2026 г.

Приложение №4

к типовому договору о подключении

(технологическом присоединении)

к централизованным системам

горячего водоснабжения

РАЗМЕР ПЛАТЫ

за подключение (технологическое присоединение)

В случае если плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается исполнителем исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение), размер платы за подключение (технологическое присоединение) по настоящему договору состав-

| ляет |  |  | ( |  |  | ) рублей, кроме того налог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на добавленную стоимость |  |  |  |  | рублей, и определяется путем сумми- |  |

рования:

произведения действующей на дату заключения настоящего договора ставки тарифа за под-

| ключаемую нагрузку водопроводной сети в размере |  |  | тыс. руб./куб. м в сутки, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| установленной |  |  |  | , |
|  | (наименование органа, установившего тариф на подключение, номер и дата документа, подтверждающего его установление) |  |  |  |

и подключаемой нагрузки в точке (точках) подключения в размере:

| в точке 1 |  | куб. м/сут; |
| --- | --- | --- |

произведения действующей на дату заключения настоящего договора ставки тарифа за протя-

| женность водопроводной сети в размере |  | тыс. руб./км, установленной указанным |
| --- | --- | --- |

органом тарифного регулирования, и расстояния от точки (точек) присоединения до точки присоединения к централизованной системе горячего водоснабжения:

| точка 1 |  | ; |
| --- | --- | --- |

величины расходов исполнителя, понесенных им в виде платы за подключение (технологическое присоединение) к технологически связанным (смежным) объектам централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании смежному владельцу, исчисленной в соответствии с тарифами на подключение, которые установлены для подключения к указанным объектам, или установленной индивидуально решением органа тарифного регулирования для подключения к указанным объектам, в размере

|  | ( |  | ) рублей (без учета налога |
| --- | --- | --- | --- |

на добавленную стоимость);

Примечание. Настоящий абзац заполняется в случае подключения (технологического присоединения) объектов заявителя через технологически связанные (смежные) объекты централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании смежному владельцу.

| налога на добавленную стоимость в размере |  | рублей. |
| --- | --- | --- |

Исполнитель:	Заявитель:

Директор МУП «Липецктеплосеть»		Главный врач ГУЗ «Липецкая РБ»

_______________Д.Н. Бондаревский				_____________ С.В. Николаев

М.П.	    	М.П.

«____» _______________ 2026 г.	 				«_____» ____________2026 г.

Приложение № 5

к типовому договору о подключении

(технологическом присоединении)

к централизованным системам

горячего водоснабжения

АКТ

о выполнении мероприятий по обеспечению технической

возможности подключения (технологического присоединения)

| Муниципальное унитарное предприятие «Липецктеплосеть» |  |  |  |  | , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице |  |  |  | директора Бондаревского Дмитрия Николаевича |  |
|  |  |  |  |  | , |
| (наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)) |  |  |  |  |  |
| действующего на основании |  | Устава |  |  | , |
|  |  | (положение, устав, доверенность — указать нужное) |  |  |  |
| с одной стороны, и | Государственное учреждение здравоохранения «Липецкая Районная больница» |  |  |  | , |
|  | (наименование организации или физического лица) |  |  |  |  |
| именуемое в дальнейшем заявителем, в лице |  |  | главного врача Николаева Сергея Владимировича |  |  |
|  |  |  |  |  | , |
| (наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)) |  |  |  |  |  |
| действующего на основании |  | Устава |  |  | , |
|  |  | (положение, устав, доверенность — указать нужное) |  |  |  |

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт.

Настоящим актом стороны подтверждают, что исполнитель выполнил все необходимые для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и осуществления фактического присоединения мероприятия, обязанность по выполнению которых возложена на исполнителя в соответствии с настоящим договором, Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Величина подключаемой мощности (нагрузки) составляет:

| в точке 1 |  | м3/сут ( |  | м3/час); |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(координаты)

Исполнитель:	Заявитель:

Директор МУП «Липецктеплосеть»		Главный врач ГУЗ «Липецкая РБ»

_______________Д.Н. Бондаревский				_____________ С.В. Николаев

М.П.	    	М.П.

«____» _______________ 2026 г.	 				«_____» ____________2026 г.